Versie 1.0

Auteur: Kevin Mijwaart

Datum: 14/04/2020

**Projectplan**

# Inhoudsopgave

# 

[**Inhoudsopgave**](#_1xf59v2geupc) **1**

[**Inleiding**](#_oqv6zhsbe7sv) **2**

[Doelstellingen](#_q5ez58o48vln) 2

[Betrokkenen](#_thyso6zdwc2u) 2

[Benodigdheden](#_uwo3gaxw9jbz) 2

[Takenlijst](#_as3193o7gq0d) 2

[Planning ontwerpen](#_llcldlhujezf) 3

# Inleiding

<inleiding>

### Doelstellingen

Het doel is om het voor K. Wesselink eenvoudiger te maken door functionaliteiten te maken die ervoor zorgen dat K. Wesselink niet meer hoeft te bellen, maar het personeel zelf hun diensten kunnen inplannen.

### Betrokkenen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Telefoonnummer** | **Adres** | **Email** |
| K. Wesselink | 0637282918 | radioweg 7 | wesselink@gmail.com |

### Benodigdheden

Software:

* Phpstorm
* MAMP
* MYSQL Workbench

Hardware:

* Laptop
* Monitor

### Takenlijst

1. Ontwerpen van de applicatie
2. Projectplan schrijven
3. Projectplan bespreken met de opdrachtgever
4. Functioneel ontwerp maken
5. Functioneel ontwerp bespreken met de opdrachtgever
6. Technisch ontwerp maken
7. Technisch ontwerp bespreken met de opdrachtgever
8. Ontwikkelomgeving inrichten

### Planning ontwerpen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taak** | **Begindatum** | **Begintijd** | **Eindtijd** | **Duur** | **Betrokkenen** |
| Projectplan schrijven | 14/04/2020 | 11:00 | 12:00 | 01:00 | K. Mijwaart |
| Projectplan bespreken met de opdrachtgever | 14/04/2020 | 12:00 | 12:30 | 00:30 | K. Wesselink  K. Mijwaart |
| Functioneel ontwerp maken | 14/04/2020 | 12:30 | 13:30 | 01:00 | K. Mijwaart |
| Functioneel ontwerp bespreken met de opdrachtgever | 14/04/2020 | 13:30 | 15:00 | 01:30 | K. Wesselink  K. Mijwaart |
| Technisch ontwerp maken | 15/04/2020 | 10:00 | 13:00 | 03:00 | K. Mijwaart |
| Technisch ontwerp bespreken met de opdrachtgever | 15/04/2020 | 13:00 | 13:30 | 00:30 | K. Wesselink  K. Mijwaart |
| Ontwikkelomgeving inrichten | 15/04/2020 | 13:30 | 15:30 | 02:00 | K. Mijwaart |